GŁÓWNY GEODETA KRAJU

RAMOWY PROGRAM TWORZENIA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2009-2010

Warszawa, maj 2009

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. IDENTYFIKACJA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

2. UTWORZENIE METADANYCH W ZAKRESIE I i II GRUPY TEMATYCZNEJ

3. HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE I GRUPY TEMATYCZNEJ

4. TWORZENIE SIECI USŁUG W ZAKRESIE I GRUPY TEMATYCZNEJ

5. DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I ORGANIZACYJNE

6. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

WSTĘP

Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest dyrektywą INSPIRE nie tylko do jej transpozycji, ale również wdrożenia, które polega na utworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) stanowiącej polską część INSPIRE. Określone dyrektywą terminy narzucają konieczność wykonania już w latach 2009-2010 konkretnych prac, które dotyczą w szczególności opisania metadanymi obejmowanych infrastrukturą zbiorów danych przestrzennych oraz podjęcia harmonizacji tych zbiorów. Pomimo zaawansowania procesu legislacyjnego ustawy o IIP transponującej dyrektywę INSPIRE, termin wejścia ustawy w życie nie jest jeszcze znany. W istniejącej sytuacji uzasadnione jest założenie, że projektowane przepisy ustawy, zwłaszcza te, które są bezpośrednią transpozycją dyrektywy, nie ulegną już zmianie i niedługo staną się wiążące. Przyjmując je za podstawę, należy zatem niezwłocznie przystąpić do tych prac nad IIP, o których wiadomo, że są pilne, pracochłonne i wymagają wysokich specjalistycznych kwalifikacji.

Niniejszy dokument opracowano zgodnie z art. 19 projektu ustawy o IIP zobowiązującym Głównego Geodetę Kraju do konkretnych działań, m. in. do opracowywania projektów planów określonych w punkcie 1 ustępu 1:

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej wykonuje zadania, o których mowa w art. 18 przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:

- opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując niezbędnych uzgodnień z organami wiodącymi mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też unikanie zbędnego pozyskiwania tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;

Dokument określa program prac w latach 2009-2010, ze wskazaniem roli organów wiodących w tych pracach. Przy jego opracowaniu brano pod uwagę w szczególności zadania Polski jako Państwa Członkowskiego wynikające z:

- obowiązujących i projektowanych aktów prawnych INSPIRE według ich stanu w maju 2009 roku,

- wytycznych i innych dokumentów INSPIRE.

Poza tym uwzględniano istniejące w Polsce uwarunkowania prawne, organizacyjne, techniczne i ekonomiczne.

Zgodnie z mapą drogową INSPIRE w programie uwzględnia się przede wszystkim prace dotyczące tematów w zakresie I grupy tematycznej. Są one wymienione poniżej ze wskazaniem organu wiodącego według projektu ustawy o IIP.

| PIERWSZA GRUPA TEMATYCZNA |
| --- |
| Nr | Temat | Organ wiodący |
| 1 | Systemy odniesienia | Główny Geodeta Kraju |
| 2 | Systemy siatek georeferencyjnych | Główny Geodeta Kraju |
| 3 | Nazwy geograficzne | Główny Geodeta Kraju |
| 4 | Jednostki administracyjne | Główny Geodeta Kraju |
| 5 | Adresy | Główny Geodeta Kraju |
| 6 | Działki ewidencyjne | Główny Geodeta Kraju |
| 7 | Sieci transportowe | Główny Geodeta Kraju |
| 8 | Hydrografia | Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Minister Infrastruktury |
| 9 | Obszary chronione | Minister Środowiska |

Jak widać, w grupie I największy jest udział Głównego Geodety Kraju. W grupach II i III udział ten jest znacznie mniejszy.

Program jest ramowy, ponieważ nie są jeszcze znane terminy przyjęcia części przepisów wykonawczych dyrektywy INSPIRE. Nie oszacowano niezbędnych nakładów, które będą zależały od należytego powiązania i skoordynowania z tym programem niezależnie finansowanych projektów geoinformacyjnych dotyczących IIP. Podanie programu szczegółowego utrudnia także nietypowość prac. Z konieczności należy przyjąć, że ich planowanie będzie miało charakter progresywny, co oznacza, że proponowany program ramowy będzie stopniowo uzupełniany danymi szczegółowymi, ulepszany i dostosowywany do sytuacji zmieniającej się w miarę postępu prac.

Program przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Rady ds. Implementacji INSPIRE w dniu 17 lutego 2009 r. Obejmuje on 5 następujących kierunków działań:

- Identyfikacja zbiorów i usług danych przestrzennych,

- Utworzenie metadanych w zakresie I i II grupy tematycznej,

- Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych w zakresie I grupy tematycznej,

- Tworzenie sieci usług w zakresie I grupy tematycznej,

- Działania koordynacyjne i organizacyjne.

1. IDENTYFIKACJA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

1.1. CEL

Dokonanie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie umożliwiającym określenie tych zbiorów i usług, które będą stanowiły podstawę tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z ustawą o tej infrastrukturze.

1.2. OPIS

Zgodnie z art.13 projektu ustawy o IIP prowadzić się będzie ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą. Nie czekając na wyniki ewidencjonowania należy w pilnym trybie zidentyfikować zbiory danych przestrzennych, z których każdy:

- odnosi się do lub jest powiązany z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jest w postaci elektronicznej,

- jest utrzymywany przez organ administracji lub osobę trzecią, która jest zainteresowana włączeniem się do infrastruktury,

- zawiera dane spełniające wymagania specyfikacji danych INSPIRE w zakresie co najmniej jednego tematu określonego w ustawie o IIP lub zawiera dane przydatne do tworzenia zharmonizowanych zbiorów danych, dla co najmniej jednego tematu określonego w ustawie o IIP.

Każdy ze zidentyfikowanych zbiorów powinien być określony w taki sposób, aby:

- był dostatecznie jednorodny, dogodny do opisania metadanymi;

- stanowił wyodrębnioną część zasobu geoinformacyjnego, przyjmowaną w zarządzaniu tym zasobem przez uprawniony organ, wykonywaniu usług i sprawozdawczości.

Wyselekcjonowane i określone w ten sposób zbiory danych przestrzennych wchodzą w skład zasobu geoinformacyjnego infrastruktury informacji przestrzennej, zwanego dalej zasobem podstawowym. Zbiory, które nie weszły do zasobu podstawowego m. in. ze względu na art. 4, ust. 2 ustawy o IIP,  wchodzą do zasobu zwanego komplementarnym.

Zasób podstawowy podlega harmonizacji zgodnie z przepisami ustawy o IIP, zasób komplementarny jest sukcesywnie, zgodnie z potrzebami krajowymi, przystosowywany do standardów IIP.

Uwagi:

- Pojęcie zbioru danych przestrzennych jest bardzo szerokie: może to być rejestr, wielotematyczna baza danych lub niewielki zbiór danych przestrzennych dotyczących jednego podtematu.

- Zharmonizowanym zbiorem danych przestrzennych nazywa się tu zbiór doprowadzony do zgodności z przepisami wykonawczymi dyrektywy INSPIRE.

- Seria zbiorów stanowi jedną pozycję wykazu.

W rezultacie mają powstać kolejno:

- wykaz zbiorów zasobu podstawowego dla tematów I grupy tematycznej,

- wstępny wykaz zbiorów zasobu podstawowego dla tematów II grupy tematycznej,

- wstępny wykaz zbiorów zasobu podstawowego dla tematów III grupy tematycznej.

Dla każdego zbioru podaje się listę tematów związanych z tym zbiorem, co umożliwia przedstawienie tych wykazów w uporządkowaniu zarówno względem zbiorów, jak też tematów. Każdy z tych wykazów uzupełnia się wykazem istniejących, odpowiednich pod względem tematycznym usług, przewidzianych do uwzględnienia w IIP i uporządkowanych według ich rodzajów. Zakres informacji podawanych w wykazach dla każdego zbioru i każdej usługi powinien uwzględniać wskazówki podawane w dokumentacji INSPIRE oraz wymogi organizacji prac nad metadanymi

Na podstawie wymienionych wyżej wykazów prowadzone będą dalsze prace dotyczące IIP, zwłaszcza w zakresie metadanych i wiążące się ze sprawozdawczością w zakresie określonym przez odpowiednią decyzję KE.

1.3. WYKONANIE

Opisane wyżej prace powinny być wykonywane sukcesywnie i iteracyjnie, zaczynając od zbiorów dotyczących I grupy tematycznej.

Należy:

- opracować ogólne wytyczne dla określania zbiorów IIP,

- zapewnić współpracę organów wiodących oraz organów odpowiedzialnych za prowadzenie zbiorów,

- w przypadku I grupy tematycznej przyjąć wykaz na podstawie wykonanej już pracy pt. Analiza relacji między polskimi zasobami danych przestrzennych a specyfikowanymi tematami pierwszej grupy tematycznej,

- w przypadku II i III grupy tematycznej opracować wykazy wstępne, o charakterze orientacyjnym tylko, ze względu na brak specyfikacji dla tematów tych grup,

- wykaz wstępny dla II grupy wykorzystany będzie do utworzenia metadanych (patrz zadanie 2 poniżej).

Planowane terminy wykonania:

- wykazu zbiorów zasobu podstawowego dla I grupy tematycznej – lipiec 2009

- wykazu wstępnego zbiorów zasobu podstawowego dla II grupy tematycznej – sierpień 2009

- wykazu wstępnego zbiorów zasobu podstawowego dla III grupy tematycznej – grudzień 2009

Wykonawcy: praca zlecona

Utworzone wykazy będą dla Głównego Geodety Kraju podstawą sukcesywnego zawierania porozumień z organami prowadzącymi zbiory i usługi zasobu podstawowego oraz odpowiednimi organami wiodącymi w sprawie włączenia tych zbiorów i usług do IIP.

2. UTWORZENIE METADANYCH W ZAKRESIE I i II GRUPY TEMATYCZNEJ

2.1. CEL

Utworzenie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i odpowiednich usług danych przestrzennych w zakresie 13 tematów wchodzących w skład I i II grupy tematycznej.

2.2. OPIS

Prace te będą wykonywane na podstawie art. 5 i 6 projektu ustawy o IIP i zgodnie z art. 25 tego projektu powinny być zakończone do 3 grudnia 2010. Ze względu na program przygotowania przepisów wykonawczych dyrektywy INSPIRE planuje się, że w podanym terminie nastąpi:

- utworzenie metadanych dla zbiorów zasobu podstawowego dotyczących I grupy tematycznej, zgodnie z ich wcześniej utworzonym wykazem,

- utworzenie metadanych dla zbiorów zasobu podstawowego dotyczących II grupy tematycznej, zgodnie z ich wcześniej utworzonym wykazem wstępnym.

Dodatkowo sporządza się metadane dla objętych ewidencją usług danych przestrzennych.

Metadane dla zbiorów zasobu komplementarnego tworzone są z inicjatywy zainteresowanych organów i stron trzecich z zachowaniem przepisów dotyczących IIP.

2.3. WYKONANIE

Planowane prace obejmują następujące zadania:

- Przygotowanie wytycznych, wzorów i narzędzi informatycznych tworzenia metadanych dla poszczególnych rodzajów zbiorów zasobu podstawowego przy wykorzystaniu dotychczasowych opracowań oraz dostosowaniu ich do rozporządzenia oraz wytycznych technicznych KE w sprawie metadanych (w tym profilu metadanych jako standardu otwartego) według sukcesywnie realizowanego harmonogramu - październik 2009

- Określenie potrzeb w zakresie szkolenia kadr oraz realizacja tych szkoleń – listopad 2009

- Planowanie prac realizacyjnych – sierpień 2009

- Sukcesywne tworzenie metadanych dla zbiorów zasobu podstawowego I grupy tematycznej – sierpień 2009 -  lipiec 2010

- Sukcesywne tworzenie metadanych dla zbiorów zasobu podstawowego II grupy tematycznej – październik 2009 – lipiec 2010

- Sukcesywne sprawdzanie i testowanie metadanych – wrzesień 2009 – sierpień 2010

- Eksperymentalne stosowanie zbiorów metadanych przy użyciu usług sieciowych –wrzesień 2009 –październik 2010

- Analiza wyników, opracowanie sprawozdania i planu dalszych prac – listopad 2010

3. HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE I  GRUPY TEMATYCZNEJ

3.1 CEL

Utworzenie zharmonizowanych zbiorów tematów I grupy tematycznej, stosując metody i technologie oraz rozwiązania organizacyjne odpowiednio dostosowane do istniejącego zasobu podstawowego.

3.2 OPIS

Zgodnie z ustawą o IIP zbiory danych przestrzennych objęte tą infrastrukturą podlegają harmonizacji rozumianej jako zapewnienie dostępu do danych przestrzennych w reprezentacjach, które umożliwiają łączenie tych danych w sposób spójny z innymi zharmonizowanymi danymi, korzystając z usług sieciowych oraz stosując wspólne specyfikacje produktów danych.

Harmonizacja może być realizowana przez tworzenie całkowicie nowych zbiorów przestrzennych, czego należy unikać ze względu na koszty, albo też przez transformację danych istniejących zbiorów bez zmiany lub ze zmianą schematów aplikacyjnych.

Transformację  rozpatruje się w dwóch następujących wariantach:

- transformacja wszystkich niezbędnych danych przestrzennych celem uzyskania zbiorów określonych specyfikacją INSPIRE (transformacja kompleksowa off line),

- transformacja pobieranych danych przestrzennych w zakresie określonym zamówieniem użytkownika (transformacja transakcyjna on the fly ).

Wynikiem w pierwszym przypadku jest zharmonizowany zbiór rzeczywisty, w drugim, który zapewne będzie w Polsce rzadko występował – zbiór wirtualny, określony jedynie mechanizmami transformacji. Zharmonizowany zbiór  rzeczywisty opisywany jest metadanymi, niezbędne jest również opisanie zbioru wirtualnego..

W latach 2009-2010 proponuje się doprowadzić do harmonizacji w zakresie tematów I grupy tematycznej, co wymaga transformacji  zbiorów określonych Wykazem zbiorów zasobu podstawowego dla tematów I grupy tematycznej (patrz 1.2).

Harmonizację w zakresie każdego z tematów należy traktować jako wyodrębnione zadanie wymagające odpowiedniego podejścia metodycznego i technologicznego, zależącego od specyfikacji danych INSPIRE oraz istniejącego zasobu podstawowego. Należy brać przy tym następujące komponenty harmonizacji opisane w dokumencie INSPIRE Generic Conceptual Model:

- Terminologia.

- Zasady INSPIRE.

- Model podstawowy INSPIRE.

- Reguły dla schematów aplikacyjnych i katalogi danych.

- Aspekty przestrzenne i czasowe.

- Wielojęzyczność i adaptacja kulturowa.

- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych.

- Odniesienia przestrzenne za pośrednictwem obiektów.

- Model translacji danych.

- Model obrazowania.

- Zarządzanie identyfikatorami.

- Rejestry.

- Metadane.

- Utrzymanie.

- Jakość.

- Transfer danych.

- Spójność danych.

- Wieloreprezentacja.

- Zasady pozyskiwania danych.

- Zgodność ze specyfikacjami.

Zbiory zasobu komplementarnego podlegają procesom przystosowania do standardów IIP realizowanymi zgodnie z potrzebami i możliwościami organów i osób trzecich utrzymujących te zbiory.

3.3 WYKONANIE

Prace w zakresie danego tematu powinny obejmować:

- Wykonanie dokumentacji z uwzględnieniem:

  - uwarunkowań prawnych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

  - istniejących opracowań, doświadczeń i wyników realizowanych projektów o charakterze regionalnym i krajowym,

  - zasobów istniejących oraz stanu projektowanego pod względem metadanych, schematów aplikacyjnych, standardów i architektury,

  - analizy rozwiązań wariantowych,

- Przygotowanie harmonizacji pod względem metodycznym, technologicznym i organizacyjnym,

- Monitorowanie przebiegu harmonizacji oraz udzielanie pomocy technicznej wykonawcom harmonizacji,

- Realizacja prowadząca do uzyskania zharmonizowanych zbiorów rzeczywistych lub wirtualnych.

Zadania 1-3 dla danego tematu powinny być powierzane jednemu wykonawcy (firmie, instytucji, konsorcjum).

Terminy wykonania w zakresie:

- dwóch wybranych tematów I grupy tematycznej –grudzień 2009,

- pozostałych tematów I grupy tematycznej –grudzień 2010.

4. TWORZENIE USŁUG SIECIOWYCH W ZAKRESIE I GRUPY TEMATYCZNEJ

4.1 CEL

Utworzenie geoportalu IIP oraz sieci usług obejmującej usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania co najmniej w zakresie I grupy tematycznej. Efektem powinno być osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej określonej rozporządzeniem KE w sprawie usług sieciowych wyszukiwania i przeglądania (projekt przyjęty przez Komitet INSPIRE 19.12.2008) oraz początkowej zdolności operacyjnej dla usług pobierania (przepisy wykonawcze w przygotowaniu).

4.2 OPIS

Na podanym dalej schemacie przedstawiono architekturę techniczną IIP, przyjmując za podstawę dokumenty INSPIRE. Zakłada się, że dostęp do usług sieciowych IIP uzyskiwany jest przez geoportal IIP oraz aplikacje komputerowe, a także przez te krajowe geoportale regionalne, lokalne i branżowe, które spełniają odpowiednie standardy i kryteria. Zapewnia się dostęp również użytkownikom zewnętrznym, zwłaszcza przez geoportal INSPIRE.

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE rozróżnia się 5 rodzajów usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i wywołania oraz dodatkowo usługi rejestrowe, które dotyczą rejestrów pomocniczych zawierających m. in. specyfikacje danych, katalogi obiektów, schematy aplikacyjne, listy kodów i specyfikacje układów odniesienia.

Warstwa zarządzania prawami do geoinformacji zapewnia kontrolę oraz umożliwia przyznawanie prawa do skorzystania z żądanej usługi. Do usług przekształcania należą usługi transformacji on the fly ( patrz  3.2).

Interpretując i realizując przedstawioną ogólnie architekturę techniczną należy uwzględnić potrzebę zapewnienia dostępu nie tylko do zbiorów i usług danych przestrzennych doprowadzonych do zgodności z wymaganiami INSPIRE, ale również do tych, które tych wymagań nie spełniają, ale zostały zaliczone do zasobu podstawowego i odnoszą się do I grupy tematycznej. Konieczne jest również skorzystanie z projektów GEOPORTAL prowadzonych przez GUGiK, projektów geoportali branżowych, regionalnych i lokalnych oraz uwzględnienie rozproszenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie funkcjonujący geoportal GUGiK powinien być podstawą geoportalu IIP.

4.3 WYKONANIE

Proponuje się, aby prace dotyczące geoportalu IIP i tematów I grupy tematycznej przyporządkowanych GUGiK obejmowały następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji z uwzględnieniem:

- uwarunkowań prawnych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

- istniejących opracowań, doświadczeń i wyników realizowanych projektów o charakterze regionalnym i krajowym,

- zasobów istniejących, schematów aplikacyjnych i standardów,

- analizy rozwiązań wariantowych dla usług wyszukiwania i przeglądania z uwzględnieniem dalszego rozszerzenia na inne usługi, w tym na usługi pobierania i transformacji,

- Opracowanie projektu i przygotowanie realizacji pod względem metodycznym, technologicznym i organizacyjnym,

- Realizacja prowadząca do uzyskania funkcjonalności w zakresie zasobu podstawowego I grupy tematycznej oraz początkowej zdolności operacyjnej określonej rozporządzeniem KE w sprawie usług sieciowych wyszukiwania i przeglądania.

- Uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej dla usług wyszukiwania i przeglądania oraz początkowej dla usług pobierania i transformacji.

Przy planowaniu zadań 3 i 4 w odniesieniu do poszczególnych tematów GUGiK należy przewidzieć celowość powierzania prac dotyczących usług wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania i transformacji wykonawcom zapoznanym ze specyfiką zasobów w tych tematach.

Schemat przedstawiający architekturę techniczną IIP tworzonej na podstawie ustawy o IIP.

Wykonanie tych zadań powinno być powiązane z działaniami na poziomie europejskim prowadzonymi przez Zespół Zadaniowy Początkowej Zdolności Operacyjnej (Initial Operating Capability Task Force) i zmierzającymi do wdrożenia usług sieciowych określonych dyrektywą INSPIRE.

W powiązaniu z pracami GUGiK oraz przy uwzględnieniu wyników zadań 1 i 2 przedstawionych powyżej organy współpracujące zapewniają utworzenie tych usług, które dotyczą przyporządkowanych im tematów.

Terminy wykonania:

- pierwszego zadania – sierpień 2009,

- drugiego zadania – grudzień 2009,

- trzeciego zadania – lipiec 2010,

- czwartego zadania – listopad 2010.

5. DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I ORGANIZACYJNE

5.1 CEL

Zapewnienie właściwego pod względem technicznym i ekonomicznym oraz terminowego utworzenia IIP.

5.2 DZIAŁANIA

- Utworzenie w GUGiK odpowiednio wysokiego szczebla jednostki organizacyjnej ds. infrastruktury informacji przestrzennej (np. departament koordynacji IIP GUGiK) – sierpień 2009.

- Utworzenie przez każdy z organów wiodących dla tematów I i II grupy tematycznej  komórki organizacyjnej/zespołu/wydziału lub stanowiska ds. infrastruktury informacji przestrzennej –sierpień 2009.

- Utrzymanie ciągłości pracy istniejącej Rady ds. Implementacji INSPIRE do czasu powołania Rady IIP na mocy ustawy o IIP.

- Opiniowanie przez ww. Radę wyników prac dotyczących IIP – w terminach określonych postępem prac.

- Zapewnienie należytego udziału Polski w tworzeniu INSPIRE – działania ciągłe.

- Stymulowanie budowy zaplecza badawczo-rozwojowego IIP – działania ciągłe.

- Doradztwo, pomoc i koordynacja w zakresie inicjatyw i projektów dotyczących IIP, zwłaszcza podejmowanych i realizowanych prze organy samorządowe – działania ciągłe.

- Promowanie wkładu IIP do e-administracji – działania ciągłe.

- Wspieranie edukacji w zakresie geomatyki, w tym działania zmierzające do utworzenia kierunku studiów geoinformatyka (geomatyka) – działania ciągłe.

- Szkolenie kadr organów administracji współtworzących IIP – działania ciągłe.

- Popularyzacja wiedzy w zakresie geomatyki, a zwłaszcza IIP- działania ciągłe.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie geoinformacji – działania ciągłe.

- Organizacja międzynarodowej konferencji 16th EC GI&GIS Workshop, Kraków 2010.

- Organizacja krajowych konferencji poświęconych problematyce IIP oraz INSPIRE, w tym konferencji w Warszawie pod patronatem Ministra SWiA, październik 2009.

6. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

  - Obowiązujące i projektowane ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące informacji przestrzennej, w tym projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

  - Obowiązujące i projektowane przepisy wspólnotowe oraz inne dokumenty stanowiące wynik prac nad INSPIRE i dotyczące niniejszego programu.

2.1 IDENTYFIKACJA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

Decyzja Komisji (WE) nr …w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE 	Parlamentu Europejskiego i Rady w 	zakresie monitorowania i 	sprawozdawczości

2.2 UTWORZENIE METADANYCH W ZAKRESIE I i II GRUPY 	TEMATYCZNEJ

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w 	sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 	zakresie metadanych

INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN 	ISO 19115 and EN ISO 19119 ( Revised edition)

2.3 HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W 	ZAKRESIE I GRUPY TEMATYCZNEJ

Draft Structure and Content of the Implementing Rules on Interoperability of Spatial Data Sets and Services

GML Application Schemas

Specification on Coordinate Reference Systems - Draft Guidelines

Specification on Geographical Grid Systems - Draft Guidelines

Data Specification on Geographical Names - Draft Guidelines

Data Specification on Administrative Units - Draft Guidelines

Data Specification on Addresses - Draft Guidelines

Data Specification on Cadastral Parcels - Draft Guidelines

Data Specification on Transport Networks - Draft Guidelines

Data Specification on Hydrography - Draft Guidelines

Data Specification on Protected Sites - Draft Guidelines

UML Model

INSPIRE Feature Concept Dictionary

INSPIRE Glossary

Generic Conceptual Model, version 3.1(D2.5)

Methodology for development of data specifications, version 3.0 (D 2.6)

Guidelines for the encoding of spatial data, version 3.0 (D 2.7)

Definition of Annex Themes and Scope version 3.0 (D 2.3)

2.4 TWORZENIE USŁUG  SIECIOWYCH W ZAKRESIE I GRUPY TEMATYCZNEJ

Rozporządzenie Komisji (WE) nr … w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

INSPIRE SOAP primer for INSPIRE Discovery and View Services providing simple examples of the proposed INSPIRE SOAP framework and additional clarifications

Proposals for the documentation of the communication of the view and discovery service using the Web Service Description Language

Draft Download Services Implementing Rule (Version 2.0)

Draft Technical Guidance: Download Services (Version 1.0)

Draft Transformation Implementing Rule (Version 2.0)

Draft Technical Guidance: Coordinate Transformation (Version 1.0)

Draft Technical Guidance: Discovery Services (Version 1.0)

Draft Technical Guidance: View Services (Version 1.0)

Network Services Architecture (Version 3.0)

Software for Distributed Metadata Catalogue Services to Support the EU Portal

2.5 PROGRAMOWANIE PRAC INSPIRE

INSPIRE Work Programme - Update May 2008

INSPIRE Roadmap

  - Normy ISO dotyczące informacji przestrzennej oraz specyfikacje OGC w zakresie wskazanym w dokumentach INSPIRE

  - Dokumentacja krajowych zasobów geoinformacyjnych, zwłaszcza w zakresie I grupy tematycznej.

Opracowanie: Jerzy Gaździcki

Przewodniczący Rady ds. Implementacji INSPIRE			Warszawa, 29.05.2009

Akceptacja: Jolanta Orlińska

Główny Geodeta Kraju						Warszawa, 29.05.2009

# Text boxes

GEOPORTAL

INSPIRE

GEOPORTAL IIP, INNE GEOPORTALE KRAJOWE,

APLIKACJE

MAGISTRALA USŁUG

ZARZĄDZANIE PRAWAMI DO GEOINFORMACJI

POMOCNICZE REJESTRY

METADANE

ZBIORÓW I USŁUG

IIP

USLUGI REJESTROWE

USŁUGI WYSZUKIWANIA

ZBIORY DANYCH

IIP

USŁUGI PRZEGLĄDANIA

USŁUGI POBIERANIA

USŁUGI

PRZEKSZTAŁCANIA

USŁUGI WYWOŁANIA

ARCHITEKTURA TECHNICZNA IIP